# RAPPORT DE RECETTE

Projet : [Nom du projet]
Version : [Version testée]
Date de recette : [Date début] au [Date fin]
Responsable recette : [Nom Test Manager]

## SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

### Recommandation finale

☐ GO PRODUCTION - Tous les critères de validation sont respectés
☐ GO CONDITIONNEL - Mise en production possible avec réserves mineures
☐ NO-GO - Blocages critiques identifiés, report nécessaire

### Résumé en 3 points

- Couverture fonctionnelle : XX% des exigences validées (XXX tests exécutés)

- Qualité logicielle : XX défauts identifiés dont XX critiques résolus

- Performances : Temps de réponse < 2s validé sur XX% des fonctions

### Métriques clés

| Indicateur | Résultat | Objectif | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Couverture exigences | 95% | 90% | ✅ VALIDÉ |
| Tests réussis | 847/891 | > 90% | ✅ VALIDÉ |
| Défauts critiques | 0 | 0 | ✅ VALIDÉ |
| Défauts majeurs | 3 | < 5 | ✅ VALIDÉ |
| Temps réponse moyen | 1.2s | < 2s | ✅ VALIDÉ |
| Disponibilité | 99.8% | > 99% | ✅ VALIDÉ |

## CONTEXTE ET PÉRIMÈTRE

### Objectifs de la recette

La recette fonctionnelle avait pour objectifs de :

- Valider la conformité des développements aux spécifications fonctionnelles v2.1

- S’assurer de la non-régression sur les fonctionnalités existantes

- Vérifier les performances en conditions nominales et de charge

- Contrôler l’ergonomie et l’accessibilité des nouvelles interfaces

- Valider l’intégration avec les systèmes tiers (API Partenaire, Service Paiement)

### Périmètre testé

Fonctionnalités nouvelles :

- Module de gestion des commandes multi-devises

- Interface de suivi en temps réel

- Système de notifications push

- Export avancé (PDF, Excel, CSV)

Fonctionnalités modifiées :

- Processus d’authentification (ajout 2FA)

- Tableau de bord utilisateur (refonte ergonomique)

- Moteur de recherche (optimisation performances)

Tests de régression :

- Parcours d’achat complet

- Gestion des comptes utilisateurs

- Administration back-office

- Intégrations API existantes

### Environnement de recette

- Serveurs : 3 VM Linux (Load Balancer + 2 App Servers)

- Base de données : PostgreSQL 14.2 (cluster de 500 Go)

- Navigateurs testés : Chrome 108, Firefox 107, Safari 16, Edge 108

- Terminaux mobiles : iPhone 13 (iOS 16), Samsung Galaxy S22 (Android 12)

- Charge utilisateurs : Tests jusqu’à 500 utilisateurs concurrents

- Données de test : 50 000 comptes, 200 000 commandes, 10 000 produits

## ORGANISATION DE LA RECETTE

### Équipe projet

| Rôle | Nom | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Test Manager | Jean MARTIN | Pilotage recette, coordination équipes |
| Testeur Fonctionnel | Sarah DUBOIS | Tests manuels, validation métier |
| Testeur Automatisation | Marc LOPEZ | Exécution tests auto, performance |
| Testeur Mobile | Lisa CHEN | Tests iOS/Android, ergonomie |
| Product Owner | Alex ROUSSEAU | Validation acceptation, arbitrages |
| Lead Developer | Tom BERNARD | Support technique, corrections |

### Planning réalisé

Phase 1 - Préparation (Semaine 1) :

- Mise à jour des cas de test (147 nouveaux cas)

- Configuration environnement de recette

- Import jeux de données de test

- Briefing équipe et validation du périmètre

Phase 2 - Exécution fonctionnelle (Semaines 2-3) :

- Tests des nouvelles fonctionnalités : 234 cas

- Tests de régression automatisés : 567 cas

- Tests de compatibilité navigateur : 90 cas

- Tests d’intégration API : 45 cas

Phase 3 - Tests non-fonctionnels (Semaine 4) :

- Tests de performance et charge

- Tests de sécurité (scan OWASP)

- Tests d’accessibilité (RGAA 4.1)

- Tests de sauvegarde/restauration

Phase 4 - Corrections et re-tests (Semaine 5) :

- Correction des 23 anomalies détectées

- Re-tests de validation des corrections

- Tests de non-régression post-correction

- Finalisation du rapport de recette

## RÉSULTATS DÉTAILLÉS

### Couverture des tests

Tests fonctionnels :

- Nouveautés : 234/234 cas exécutés (100%)

  - Module commandes multi-devises : 45/45 ✅

  - Interface temps réel : 67/67 ✅

  - Notifications push : 34/34 ✅

  - Exports avancés : 23/23 ✅

  - Autres améliorations : 65/65 ✅

- Modifications : 178/178 cas exécutés (100%)

  - Authentification 2FA : 45/45 ✅

  - Dashboard utilisateur : 89/89 ✅

  - Moteur de recherche : 44/44 ✅

- Régression : 479/479 cas exécutés (100%)

  - Parcours achat : 156/156 ✅

  - Gestion comptes : 134/134 ✅

  - Back-office admin : 112/112 ✅

  - APIs existantes : 77/77 ✅

Tests non-fonctionnels :

- Performance : 34/34 scénarios validés

- Sécurité : 23/23 contrôles conformes

- Ergonomie : 45/45 critères respectés

- Accessibilité : 67/67 points RGAA validés

### Synthèse par criticité

| Priorité | Cas planifiés | Cas exécutés | Taux succès | Couverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITIQUE | 234 | 234 | 98.7% | 100% |
| MAJEUR | 445 | 445 | 96.2% | 100% |
| MINEUR | 212 | 212 | 94.8% | 100% |
| TOTAL | 891 | 891 | 96.5% | 100% |

## ANOMALIES DÉTECTÉES

### Répartition par sévérité

| Sévérité | Détectées | Corrigées | En cours | Reportées | Fermées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITIQUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MAJEUR | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| MINEUR | 15 | 12 | 0 | 3 | 12 |
| TOTAL | 23 | 19 | 0 | 4 | 19 |

### Anomalies critiques (toutes corrigées)

ANO-001 - CRITIQUE - FERMÉE

- Description : Perte de session utilisateur lors du passage commande multi-devises

- Impact : Blocage total du tunnel d’achat pour 15% des utilisateurs

- Cause racine : Timeout mal configuré sur le service de conversion

- Correction : Augmentation timeout + gestion erreur gracieuse

- Test de validation : 25 commandes multi-devises testées avec succès

ANO-002 - CRITIQUE - FERMÉE

- Description : Notifications push non reçues sur iOS 16.1

- Impact : Fonctionnalité indisponible pour 30% des utilisateurs mobiles

- Cause racine : Incompatibilité certificat push avec nouvelle version iOS

- Correction : Régénération certificat + mise à jour SDK

- Test de validation : 50 notifications testées sur 5 appareils iOS différents

### Anomalies majeures

ANO-003 - MAJEUR - FERMÉE

- Description : Export Excel corrompu pour > 10 000 lignes

- Impact : Limitation fonctionnelle pour les gros exports

- Correction : Optimisation mémoire + pagination des exports

- Test : Export de 25 000 lignes validé

ANO-004 - MAJEUR - FERMÉE

- Description : Lenteur recherche (> 5s) avec accents spéciaux

- Impact : Dégradation UX pour 8% des recherches

- Correction : Optimisation index base + normalisation texte

- Test : 100 recherches accentuées < 1s

ANO-005 - MAJEUR - FERMÉE

- Description : Interface 2FA illisible sur écrans < 375px

- Impact : Problème d’accessibilité mobile

- Correction : Responsive design + tests multi-résolutions

- Test : Validation sur 8 tailles d’écran différentes

ANO-006 - MAJEUR - REPORTÉE

- Description : Affichage dashboard dégradé sur Safari 15.x

- Impact : 5% d’utilisateurs concernés (ancienne version Safari)

- Décision : Report post-production (faible criticité)

- Plan : Correction prévue en patch 1.1 (janvier 2024)

### Anomalies mineures reportées

ANO-019 - MINEUR - REPORTÉE

- Description : Libellé bouton “Sauvegarder” tronqué en allemand

- Impact : Cosmétique, fonctionnalité préservée

- Report : Batch de corrections I18N prévu Q1 2024

ANO-021 - MINEUR - REPORTÉE

- Description : Email de confirmation sans logo entreprise

- Impact : Esthétique uniquement

- Report : Refonte template emails en cours

ANO-023 - MINEUR - REPORTÉE

- Description : Tooltip d’aide manquant sur 3 champs administration

- Impact : Ergonomie admin (utilisateurs experts)

- Report : Amélioration UX phase 2

## TESTS DE PERFORMANCE

### Objectifs et métriques

Les tests de performance avaient pour objectif de valider :

- Temps de réponse < 2 secondes pour 95% des requêtes

- Support de 500 utilisateurs concurrents sans dégradation

- Consommation mémoire < 4GB par instance applicative

- Aucune fuite mémoire après 8h de charge continue

### Résultats de charge

Test de montée en charge progressive : | Utilisateurs concurrents | Temps réponse moyen | CPU serveur | Mémoire | Erreurs | |–––––––––––––|—————––|———––|———|———| | 50 | 0.8s | 25% | 1.2GB | 0% | | 100 | 1.1s | 45% | 1.8GB | 0% | | 200 | 1.4s | 65% | 2.4GB | 0% | | 350 | 1.7s | 78% | 3.1GB | 0% | | 500 | 1.9s | 85% | 3.7GB | 0.1% | | 650 | 2.8s | 92% | 4.2GB | 2.3% |

Conclusion : Objectif de 500 utilisateurs validé avec une marge de sécurité confortable.

Tests de stress spécifiques :

- Pic de connexions : 1000 connexions simultanées gérées sans crash

- Gros volumes : Export de 100 000 commandes en 45 secondes

- Endurance : 8h de charge à 300 utilisateurs sans dégradation

- Reprise de service : Redémarrage automatique < 30s après incident

### Tests de sécurité

Scan automatisé OWASP ZAP :

- 0 vulnérabilité critique détectée

- 0 vulnérabilité majeure détectée

- 3 vulnérabilités mineures (HTTP headers) corrigées

- Score global : A+ (amélioration vs B+ version précédente)

Tests d’intrusion manuels :

- Injection SQL : 23 points testés, 0 faille

- XSS : 34 champs testés, 0 faille

- CSRF : Protection validée sur toutes les actions sensibles

- Authentification : Politique de mots de passe renforcée validée

## TESTS D’ACCESSIBILITÉ

### Référentiel RGAA 4.1

L’application a été auditée selon les critères du Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité.

Résultats par thématiques : | Thématique | Critères applicables | Conformes | Taux | |————|———————|———–|——| | Images | 8 | 8 | 100% | | Cadres | 2 | 2 | 100% | | Couleurs | 4 | 4 | 100% | | Multimédia | 6 | 6 | 100% | | Tableaux | 6 | 6 | 100% | | Liens | 7 | 7 | 100% | | Scripts | 12 | 12 | 100% | | Éléments obligatoires | 8 | 8 | 100% | | Structuration | 9 | 9 | 100% | | Présentation | 10 | 10 | 100% | | Formulaires | 13 | 13 | 100% | | Navigation | 12 | 12 | 100% | | Consultation | 6 | 6 | 100% |

Score global : 106/106 critères conformes (100%)

Tests avec technologies d’assistance :

- NVDA (lecteur d’écran) : Navigation fluide, tous les éléments vocalisés

- JAWS (lecteur d’écran) : Compatibilité totale validée

- Navigation clavier : Tous les éléments accessibles via Tab/Shift+Tab

- Zoom 200% : Lisibilité préservée, pas de perte d’information

## COMPATIBILITÉ NAVIGATEURS ET DEVICES

### Tests de compatibilité navigateurs desktop

| Navigateur | Version | Fonctionnalités | Performances | Ergonomie | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chrome | 108.x | ✅ 100% | ✅ Optimal | ✅ Parfait | ✅ VALIDÉ |
| Firefox | 107.x | ✅ 100% | ✅ Optimal | ✅ Parfait | ✅ VALIDÉ |
| Safari | 16.x | ✅ 100% | ✅ Optimal | ✅ Parfait | ✅ VALIDÉ |
| Safari | 15.x | ✅ 98% | ⚠️ Acceptable | ⚠️ Mineur | ⚠️ RÉSERVE |
| Edge | 108.x | ✅ 100% | ✅ Optimal | ✅ Parfait | ✅ VALIDÉ |

### Tests de compatibilité mobile

| Device | OS | Navigateur | Fonctionnalités | Performances | Ergonomie | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iPhone 13 | iOS 16.1 | Safari | ✅ 100% | ✅ Fluide | ✅ Optimal | ✅ VALIDÉ |
| iPhone 11 | iOS 15.7 | Safari | ✅ 100% | ✅ Fluide | ✅ Optimal | ✅ VALIDÉ |
| Galaxy S22 | Android 12 | Chrome | ✅ 100% | ✅ Fluide | ✅ Optimal | ✅ VALIDÉ |
| Galaxy S20 | Android 11 | Chrome | ✅ 100% | ✅ Fluide | ✅ Optimal | ✅ VALIDÉ |
| iPad Pro | iOS 16 | Safari | ✅ 100% | ✅ Fluide | ✅ Optimal | ✅ VALIDÉ |

Tests spécifiques mobiles :

- Orientation portrait/paysage : Adaptation fluide

- Touch gestures : Swipe, pinch, tap longue validés

- Notifications push : 100% de réception testée

- Mode hors-ligne : Fonctionnalités critiques préservées

- Performance 4G : Temps de chargement < 3s

## INTÉGRATIONS ET API

### Tests d’intégration système

API Partenaire E-commerce :

- 45 endpoints testés : 45/45 fonctionnels ✅

- Authentification OAuth2 : Validée ✅

- Gestion timeout : Robuste jusqu’à 30s ✅

- Reprise sur erreur : 3 tentatives automatiques ✅

- Performance : 95% des appels < 500ms ✅

Service de paiement sécurisé :

- Cartes de crédit : 12 types testés ✅

- PayPal : Intégration validée ✅

- Virement bancaire : SEPA confirmé ✅

- Gestion 3D Secure : 100% des cas ✅

- Remboursements : Processus automatisé ✅

API de géolocalisation :

- Adresses françaises : Base complète ✅

- Adresses internationales : 25 pays ✅

- Autocomplétion : < 200ms de réponse ✅

- Fallback : Mode dégradé opérationnel ✅

Système de notification :

- SMS : 99.8% de délivrance ✅

- Emails : Anti-spam validé ✅

- Push mobiles : iOS et Android ✅

- Webhooks : Retry mechanism ✅

### Surveillance et monitoring

Métriques en temps réel :

- Disponibilité services : 99.95% (objectif 99.9%)

- Logs d’erreur : Centralisés et alerting configuré

- Monitoring APM : Traces complètes des transactions

- Dashboard Grafana : 15 métriques business trackées

## DONNÉES ET SAUVEGARDE

### Tests de reprise d’activité

Scénarios testés :

- Panne serveur principal

  - Basculement automatique : 12 secondes

  - Perte de données : 0 transaction

  - Retour à la normale : 3 minutes

  - Statut : ✅ VALIDÉ

- Corruption base de données

  - Détection : Automatique en 30s

  - Restauration : Point de cohérence J-1

  - Temps total : 25 minutes

  - Statut : ✅ VALIDÉ

- Incident réseau majeur

  - Mode dégradé : Activation automatique

  - Fonctions préservées : Consultation + commandes

  - Synchronisation : Différée sans perte

  - Statut : ✅ VALIDÉ

Sauvegardes :

- Fréquence : Toutes les 4 heures + snapshot quotidien

- Rétention : 30 jours + archivage mensuel 12 mois

- Test de restauration : Validé sur environnement dédié

- RTO (Recovery Time Objective) : < 1 heure ✅

- RPO (Recovery Point Objective) : < 15 minutes ✅

## FORMATION ET DOCUMENTATION

### Documentation utilisateur

Guides produits :

- Manuel utilisateur : 45 pages, illustré, format PDF/Web

- Tutoriels vidéo : 12 vidéos de 2-5 minutes

- FAQ : 67 questions/réponses les plus fréquentes

- Release notes : Synthèse des nouveautés avec captures

Tests de la documentation :

- 15 utilisateurs finaux testeurs

- Tâches réalisées avec la seule aide de la doc : 92% de succès

- Temps moyen de prise en main : 35 minutes (objectif < 45min)

- Score de satisfaction : 4.3/5

### Formation équipe support

Sessions réalisées :

- Support niveau 1 : 8 agents formés sur 4h

- Support niveau 2 : 3 experts formés sur 8h

- Formation admin : 2 administrateurs certifiés

- Kit d’auto-formation : Procédures et FAQ techniques

Validation des compétences :

- Quiz de certification : 85% de réussite minimum

- Mise en situation : 20 tickets simulés traités

- Temps de résolution moyen : Respecté pour 90% des cas types

## RECOMMANDATIONS ET PLAN D’ACTIONS

### Recommandations pour la production

RECOMMANDATIONS IMMÉDIATES (Avant MEP) :

- Monitoring renforcé

  - Installer des sondes spécifiques sur les nouvelles APIs

  - Configurer des alertes sur les seuils de performance

  - Préparer un runbook d’intervention pour les équipes d’exploitation

- Plan de retour arrière

  - Valider la procédure de rollback complet en < 30 minutes

  - Tester la remise en service de la version précédente

  - Préparer script de migration des données si retour arrière > 24h

- Communication utilisateurs

  - Publier les release notes sur le portail client

  - Programmer les emails d’information sur les nouvelles fonctionnalités

  - Mettre à jour le centre d’aide avec les nouveaux parcours

RECOMMANDATIONS COURT TERME (1-3 mois) :

- Corrections mineures différées

  - Planifier le batch de corrections I18N (allemand, espagnol)

  - Améliorer les templates d’emails (ajout logo, responsive)

  - Compléter les tooltips manquants en administration

- Optimisations performance

  - Mettre en place un cache Redis pour les recherches fréquentes

  - Optimiser les requêtes SQL identifiées comme lentes (> 1s)

  - Implémenter la compression gzip sur les exports volumineux

- Sécurité proactive

  - Planifier un pentest externe complet

  - Mettre en place un WAF (Web Application Firewall)

  - Automatiser les scans de vulnérabilité mensuels

RECOMMANDATIONS MOYEN TERME (3-6 mois) :

- Évolutions fonctionnelles

  - Étudier l’ajout de nouvelles devises (crypto-monnaies)

  - Améliorer l’interface mobile (version PWA)

  - Implémenter l’authentification SSO entreprise

- Industrialisation

  - Automatiser 80% des tests de régression (vs 65% actuels)

  - Mettre en place des tests de charge dans la CI/CD

  - Créer un environnement de pré-production permanent

### Actions de suivi post-production

SEMAINE 1 après MEP :

- Monitoring quotidien des métriques clés

- Support renforcé avec astreinte dédiée

- Point quotidien équipe projet + exploitation

- Collecte proactive des retours utilisateurs

MOIS 1 après MEP :

- Bilan hebdomadaire des incidents et performances

- Analyse des logs d’usage des nouvelles fonctionnalités

- Enquête de satisfaction utilisateur (échantillon de 200 users)

- Ajustements configuration selon l’usage réel

TRIMESTRE 1 après MEP :

- Rapport complet d’exploitation avec métriques de performance

- ROI des nouvelles fonctionnalités vs objectifs business

- Plan d’évolution basé sur l’analyse d’usage

- Capitalisation et mise à jour des procédures

## MÉTRIQUES DE PILOTAGE

### Indicateurs de succès à surveiller

Métriques techniques (J+30) : | Indicateur | Objectif | Seuil d’alerte | Responsable | |————|–––––|—————|———––| | Disponibilité | > 99.9% | < 99.5% | Ops Team | | Temps de réponse | < 2s | > 2.5s | Dev Team | | Taux d’erreur | < 0.1% | > 0.5% | Support L2 | | Charge CPU | < 70% | > 85% | Infrastructure |

Métriques business (J+90) : | Indicateur | Objectif | Baseline | Responsable | |————|–––––|–––––|———––| | Taux d’adoption nouvelles fonctions | > 60% | N/A | Product Owner | | Temps parcours client | -15% | 4m 30s | UX Team | | Taux de conversion | +5% | 2.3% | Marketing | | Satisfaction utilisateur | > 4/5 | 3.7/5 | Customer Success |

Métriques qualité (continu) :

- Nombre d’incidents post-production < 2/mois

- Temps de résolution incidents < 4h (majeur) / < 24h (mineur)

- Couverture des tests automatisés maintenue > 80%

- Code coverage des nouvelles fonctionnalités > 85%

### Tableaux de bord de suivi

Dashboard temps réel (Grafana) :

- Vue d’ensemble : Statut des services + métriques vitales

- Performance : Temps de réponse par endpoint + charge serveurs

- Business : Conversions, commandes, CA en temps réel

- Erreurs : Logs d’erreur + alerting automatique

Reporting hebdomadaire :

- Évolution des KPIs vs objectifs

- Top 10 des fonctionnalités les plus utilisées

- Analyse des parcours utilisateurs

- Bilan incidents et actions correctives

## CONCLUSION

### Bilan global de la recette

La recette fonctionnelle du projet [Nom projet] s’est déroulée du [Date] au [Date] et peut être considérée comme un succès. L’ensemble des objectifs fixés ont été atteints ou dépassés :

Points forts identifiés :

- Couverture exhaustive : 100% du périmètre testé avec 891 cas d’usage validés

- Qualité logicielle : Seulement 23 anomalies détectées, dont toutes les critiques corrigées

- Performance : Objectifs de charge et temps de réponse largement respectés

- Accessibilité : Conformité RGAA 4.1 totale (106/106 critères)

- Sécurité : Aucune vulnérabilité critique, score OWASP A+

- Équipe : Collaboration efficace, respect des délais, montée en compétence

Défis relevés :

- Correction rapide des 2 anomalies critiques en 48h

- Adaptation du planning suite aux découvertes de charge

- Gestion des priorités avec 4 anomalies reportées en concertation

- Tests d’intégration complexes sur 6 systèmes externes

### Décision finale

Au regard de l’ensemble des résultats présentés dans ce rapport, l’équipe projet recommande :

✅ GO PRODUCTION avec mise en surveillance renforcée

Conditions de mise en production :

- Application de tous les correctifs validés (19 anomalies fermées)

- Déploiement du monitoring spécifique sur les nouvelles APIs

- Activation des alertes configurées sur les seuils critiques

- Validation finale du plan de retour arrière par l’équipe d’exploitation

- Communication aux utilisateurs finalisée (release notes + emails)

Engagement de l’équipe :

- Support renforcé J+0 à J+7 avec astreinte dédiée

- Points de situation quotidiens la première semaine

- Suivi hebdomadaire des métriques de performance et business

- Livraison du patch correctif 1.1 prévu en janvier 2024

La confiance dans cette mise en production est élevée grâce à la qualité des tests réalisés, la robustesse des corrections apportées et la préparation minutieuse de la surveillance post-production.

Signatures :

| Rôle | Nom | Date | Visa |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Manager | Jean MARTIN | [Date] |  |
| Product Owner | Alex ROUSSEAU | [Date] |  |
| Lead Developer | Tom BERNARD | [Date] |  |
| Directeur Projet | [Nom] | [Date] |  |

ANNEXES

Annexe 1 : Liste détaillée des 891 cas de test avec statuts
Annexe 2 : Captures d’écran des anomalies critiques et leurs corrections
Annexe 3 : Rapports détaillés des tests de performance (JMeter)
Annexe 4 : Audit complet RGAA 4.1 avec grille d’évaluation
Annexe 5 : Rapport de scan sécurité OWASP ZAP
Annexe 6 : Logs d’exécution des tests automatisés
Annexe 7 : Métriques détaillées par navigateur et device
Annexe 9 : Procédures de formation équipes support
Annexe 10 : Synthèse des retours utilisateurs beta (150 testeurs)

Document : Rapport de Recette - Version 1.0
Pages : 24
Classification : Confidentiel Projet
Distribution : Comité de Pilotage, Équipe Projet, Direction Technique

Historique des versions : | Version | Date | Auteur | Modifications | |———|——|––––|–––––––| | 0.1 | [Date] | J.Martin | Version de travail | | 0.9 | [Date] | J.Martin | Version pour relecture | | 1.0 | [Date] | J.Martin | Version finale validée |

### GUIDE D’UTILISATION DE CE TEMPLATE

Pour utiliser ce template Word :

- Personnalisation des en-têtes :

  - Remplacez [Nom du projet] par le vrai nom

  - Ajustez logo et charte graphique entreprise

  - Mettez à jour les contacts (noms, emails, téléphones)

- Adaptation du contenu :

  - Remplacez tous les [champs entre crochets] par vos vraies données

  - Supprimez les sections non applicables à votre contexte

  - Ajustez les métriques selon vos KPIs spécifiques

- Mise en forme Word :

  - Utilisez les styles prédéfinis (Titre 1, Titre 2, etc.)

  - Insérez un sommaire automatique en page 2

  - Numérotez automatiquement les pages

  - Ajoutez un index des tableaux si > 10 tableaux

- Sections essentielles à conserver :

  - Synthèse exécutive (décision GO/NO-GO)

  - Métriques chiffrées (couverture, défauts, performance)

  - Liste des anomalies avec statuts

  - Recommandations et plan d’actions

  - Signatures de validation

- Éléments à personnaliser absolument :

  - Données chiffrées spécifiques à votre projet

  - Noms des environnements et technologies

  - Processus et outils utilisés dans votre organisation

  - Critères de validation selon votre contexte métier

Ce template contient :

- Structure professionnelle complète (24 pages)

- Métriques réalistes et KPIs de référence

- Exemples concrets d’anomalies et leurs résolutions

- Tableaux de suivi prêts à l’emploi

- Recommandations actionnable pour la production

- Format adapté aux comités de direction

Sections modulables selon le contexte :

- Tests de performance (si pas d’enjeu perf, réduire)

- Tests d’accessibilité (selon obligation réglementaire)

- Intégrations API (selon architecture)

- Tests mobiles (selon cible utilisateur)

- Sécurité (selon criticité des données)

Ce rapport de recette professionnel vous permettra de justifier vos décisions GO/NO-GO avec des arguments solides et des données objectives face au management et aux parties prenantes.